# ASAP — Matrice Cours → Projet

Comment la plateforme ASAP (livraison on-demand, Yaoundé) consolide les cours de l'année ISI ING3

Document de synthèse — 6 octobre 2026. Statuts : Déjà fait · Partiel · À venir · Optionnel.

Stack de référence : Backend Spring Boot/Java · Mobile React Native · Dashboard Angular · IA Python/FastAPI + OR-Tools · PostgreSQL+PostGIS · Docker/VPS · CI/CD GitHub Actions.

| Cours | Où ça se branche dans ASAP | Mise en pratique concrète | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev mobile (React Native) | apps/mobile — app client + app livreur (offline-first) | Navigation, gestion d'état, appels API REST+JWT, cartes, cache hors-ligne (SQLite) | À venir |
| Architecture web (Angular) | apps/dashboard — console super-admin / co-admins | Composants, services, routing, RxJS, consommation API, RBAC côté UI | À venir |
| Recherche opérationnelle | services/ai — OR-Tools | Attribution des tournées (VRP), affectation optimale livreur↔course, fenêtres de temps, ETA | À venir |
| Analyse de données | services/ai + dashboard | Scoring livreurs, détection d'anomalies GPS, clustering de zones, prévision de demande, KPIs | À venir |
| CI/CD pro | .github/workflows | Pipeline build → tests → déploiement, qualité de code, couverture ≥ 70 % | Squelette → à étoffer |
| Méthodes agiles | Gestion de projet (SCRUM) | Sprints de 2 semaines, backlog, user stories, Definition of Done (§17/§20) | Cadré → à appliquer |
| Marketing digital | Go-to-market | Acquisition, ASO/SEO, parrainage + codes promo, funnel de conversion, analytics | À venir |
| Analyse financière | Modèle économique (§11/§18) | Commissions 80/20, prime hebdo, budget prévisionnel, projections, seuil de rentabilité | Partiel |
| Architecture des SI | Mono-repo + CCT + diagrammes | Découpage en couches, séparation API/IA/front, cohérence du SI | Déjà fait (socle) |
| Algorithmique avancé | Moteur métier (backend) | Tarification 5 étapes, machine à états 22 statuts, score composite, graphes / plus courts chemins | À venir |
| Cloud, Virtualization & DataCenters | infra/ | Docker + Compose, VPS Ubuntu, NGINX, conteneurs, haute dispo (phase 2), sauvegardes | Partiel (prévu §12.4) |
| Sécurité informatique | Transverse (§14/§15/§16) | JWT + BCrypt + RBAC (déjà codés), sécurité multicouche, RGPD, ISO 27005, pinning, chiffrement | Partiel (fait + à venir) |
| Compilation | Moteur de règles (option) | Mini-langage (DSL) pour les règles tarif/promo : lexer → parser → AST → interpréteur | Optionnel / avancé |

Lecture d'ensemble. 11 des 13 cours se branchent naturellement sur ASAP, et deux sont déjà entamés (Architecture des SI via le socle ; Sécurité via l'authentification JWT/BCrypt/RBAC). La Compilation est le seul cours sans ancrage spontané : l'angle proposé est un moteur de règles doté d'un petit langage dédié, à n'ajouter que si tu veux explicitement le valoriser.